湄洲岛人才交流中心工程设计项目

招标文件

招 标 编 号： 闽中宏源[2020]第002-2号

项目名称： 湄洲岛人才交流中心工程设计项目

招  标  人：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司（盖章）

招标代理单位：福建中宏源建设管理有限公司（盖章）

日期：2020年12月

经评审的最低投标价中标法

总   目   录

第一部分  投标邀请书

第二部分  投标人须知

一  投标人须知前附表

二  投标人须知

（一）  总则

（二）  招标文件

（三）  投标文件的编写

（四）  投标文件的递交

（五）  评标细则

（六）  授予合同

第三部分  合同条款

第四部分  投标文件组成（格式）

# 第一部分  投标邀请书

致：莆田市建筑设计有限公司、浙江恒欣建筑设计股份有限公司、福建中恒华筑建设设计有限公司

- 招标条件

本招标项目湄洲岛人才交流中心工程设计项目已批准建设，项目业主为莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司， 建设资金来源上级拨款及自筹，招标人为莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司，委托的招标代理单位为福建中宏源建设管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行邀请招标。

- 项目概况和招标范围

2.1建设地点：莆田市秀屿区湄洲镇高朱村；

2.2建设内容及规模：本项目规划建设 1 幢综合楼（5F）及相关配套服务设施，总建筑面积 5178.5㎡，其中计容总建筑面积3908.5㎡， 不计容建筑面积1270㎡。配套建设有给排水系统、电气系统、消防系统、空调通风系统、智能化系统、景观绿化及辅装、广场及道路、燃气工程、通信工程等。

  - 招标范围和内容：包括总平规划方案设计、方案设计（含效果图、总平鸟瞰图及投资额估算）、方案优化、初步设计（包括概算编制）、施工图设计（含各专项设计）、绿色建筑设计、后续阶段设计、相关配套和临时设施工程的设计、施工期间的现场指导和配合、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等服务，根据项目实际需要情况与项目相关的全部设计内容均包含，但不限上述范围，未尽事项最终以规划等相关主管部门要求为准。

2.3设计周期要求：设计总周期为50日（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。

2.4设计质量标准、要求：符合规划、设计规范要求，中标人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。（若质量评定不能达到国家规范要求，中标人除返工至达到国家规范要求，并承担所造成的一切损失由中标人承担）。

3.  投标人资格要求及审查办法

1）本招标项目要求投标人必须具备相关行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级及以上资质或建筑设计行业乙级及以上资质或建筑工程设计专业乙级及以上资质（不分主、增项差别）资质，并具有独立法人资格的企业.

2）投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的建筑工程专业的中级及以上职称,且是本企业职工（项目负责人所属单位职称证上的工作单位为准，若证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的，须提供该人员截标前连续三个月的社保(养老保险和失业保险)缴费证明）；

3）本招标项目 不接受 联合体投标。

4）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目(标段)勘察的能力，具体要求详见招标文件；

5）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.  招标文件的获取

1）招标人自2020年 12 月 15 日起在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网站上发布招标公告。

2）投标人需要书面招标文件的，请于2020年 12 月 15日至2020年 12 月 23 日，每天上午 9 时 00 分至 11 时30分，下午 3 时 00分至 5时 30 分(北京时间，下同)，到莆田市城厢区万辉国际城购买招标文件；招标文件每份售价100元，售后不退。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法。

6.投标保证金的提交

本招标项目的投标保证金为人民币伍仟元整（￥5000元），投标人以现金形式开标时当场交纳。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金以现金转账形式当天转到业主指定账户（人民币伍仟元），中标人的投标保证金在设计合同签订后退还。

7.投标文件的提交

投标文件提交的截止时间(投标截止时间)：2020年 12 月 24 日10 时 30 分，提交地点：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司会议室，逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8. 联系方式

招标人：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司

联系人：陈先生

电  话：15160466963

招标代理机构：福建中宏源建设管理有限公司

联系人：小张

电话：13799376538

第二部分   投标人须知

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 | 工程名称 | 湄洲岛人才交流中心工程设计项目 |
| 2 | 4.2 | 建设地点 | 莆田市秀屿区湄洲镇高朱村 |
| 3 | 4.3 | 建设内容及规模 | 本项目规划建设 1 幢综合楼（5F）及相关配套服务设施，总建筑面积 5178.5㎡，其中计容总建筑面积3908.5㎡， 不计容建筑面积1270㎡。配套建设有给排水系统、电气系统、消防系统、空调通风系统、智能化系统、景观绿化及辅装、广场及道路、燃气工程、通信工程等，约2900万。 |
| 4 | 5.1 | 设计质量标准、要求 | 符合规划、设计规范要求，中标人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。（若质量评定不能达到国家规范要求，中标人除返工至达到国家规范要求，并承担所造成的一切损失由中标人承担）。 |
| 5 | 5.2 | 招标范围 | 包括总平规划方案设计、方案设计（含效果图、总平鸟瞰图及投资额估算）、方案优化、初步设计（包括概算编制）、施工图设计（含各专项设计）、绿色建筑设计、后续阶段设计、相关配套和临时设施工程的设计、施工期间的现场指导和配合、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等服务，根据项目实际需要情况与项目相关的全部设计内容均包含，但不限上述范围，未尽事项最终以规划等相关主管部门要求为准 |
| 6 | 5.3 | 设计周期要求 | 设计总周期为50日（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间） |
| 7 | 6.1 | 资金来源 | 上级拨款及自筹 |
| 8 | 10 | 投标人资质等级要求 | 1）本招标项目要求投标人必须具备相关行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级及以上资质或建筑设计行业乙级及以上资质或建筑工程设计专业乙级及以上资质（不分主、增项差别）资质，并具有独立法人资格的企业. 2）投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的建筑工程专业的中级（及以上）职称,且是本企业职工（项目负责人所属单位职称证上的工作单位为准，若证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的，须提供该人员截标前连续三个月的社保(养老保险和失业保险)缴费证明） |
| 9 |  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 7 | 踏勘现场 | 招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场 |

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | 15、16 | 澄清和修改 | 投标人对招标文件存有异议的，可不署名于2020年 12月 18日17:30时前以书面形式向招标人提出疑问(包括认为招标文件中存在限制招标工程项目竞争的倾向性条款等问题,但必须指出其依据)，同时应列明招标项目名称和编号， 招标人于2020年 12 月22日17:30时前在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网站上公布修改内容。 |
| 112 | 9.1 | 投标有效期 | 为：90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 113 | 19 | 投标保证金 | 本招标项目的投标保证金为人民币伍仟元整（￥5000元），投标人以现金形式开标时当场交纳。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金以现金转账形式当天转到业主指定账户（人民币玖佰元），中标人的投标保证金在设计合同签订后退还.。 |
| 114 | 17 | 设计费最高限价 | 叁拾万元 |
| 115 | 27.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 116 | 38.2 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：福建中宏源建设管理有限公司 地点：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司会议室 时间：2020年 12 月 24 日 10 时 30 分 |
| 117 | 52 | 开 标 | 开标时间：2020年 12 月 24 日 10 时 30 分 地点：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司会议室 |
| 118 | 59 | 评标方法 | 经评审的最低投标价中标法 |
| 219 | 96.1 | 履约保证金 | 1.中标人在签定设计合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的 10 %。 2.履约保证金应采用 现金转账或银行保函 的方式提交。采用银行保函有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。中标人采用现金的，履约保证金在提交预算审核后28日内一次性无息返还，中标人未能完成招标文件规定范围内的设计内容，其履约保证金不予退还 。 2.1若履约保证金采用银行保函形式的，须履行以下条款：①在担保有效期内，因乙方原因导致本项目无法如期顺利完成的；或因乙方违反招标文件、合同约定的义务及相关部门文件给甲方造成经济损失的，甲方有权要求担保人在7天内无条件立即支付全额担保金。 ②（如保函有效期为具体日期的）过期：银行保函有效期截止前一个月，乙方需提供等额等内容的新银行保函，如若乙方未提供新银行保函，甲方将暂停支付一切工程款项，同时甲方将发函担保单位要求支付全额担保金，待担保金额支付给甲方后，甲方恢复一切工程款项支付。 ③乙方提供的银行保函需有此条内容：在本保函有效期内，发包人有权发函担保单位，担保单位收到发包人的书面通知后，7天内无条件全额支付担保金。 ④因政策性、征地拆迁等原因，造成项目工期拖延的，乙方需无条件出具延期银行保函。 ⑤履约担保以银行保函递交的，必须由承包人基本帐户所在银行出具。 ⑥若担保银行无法履行履约保函约定的条款的，承包人需在2日内以现金转账形式向甲方提交全额履约保证金，并承担相应责任。 |
| 备 注 | 本工程的答疑纪要、补充通知等将于截标前1天在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网站上发布，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。 |

二、投标人须知

（一）总  则

1   鉴于莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司作为拟建湄洲岛人才交流中心工程设计项目的招标人，已具备招标工程项目设计招标的条件，且已有用于该招标工程项目的相应资金或资金来源已经落实。

2、本招标工程项目不允许违法转包、分包。

3、利益冲突

投标人与本项目的招标代理单位、监理公司不得有任何的从属关系或者其他利害关系。

4  招标工程项目说明

4.1本招标设计项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规的规定，通过邀请招标方式选定承包人。

4.2本招标设计项目名称：见投标须知前附表第1项。

4.3本招标设计项目建设地点：见投标须知前附表第2项。

4.4本招标设计项目规模：见投标须知前附表第3项。

5   招标范围、工程质量、工期要求

5.1本招标设计项目工程质量标准：见投标须知前附表第4项。

5.2本招标设计项目的招标范围：见投标须知前附表第5项。

5.3本招标设计项目要求周期：见投标须知前附表第6项。

6  资金来源

6.1  本招标设计项目资金来源详见投标须知前附表第7项，其中部分资金用于本招标设计项目合同项下的合格支付。

7 现场踏勘

7.1  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.2  参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。

7.3　投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.4招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，但应在招标文件中明确告知招标工程项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场。

8  投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。

9　投标有效期

9.1  投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

9.2  在特殊情况下，招标代理单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复公布在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网站上。

10  投标人资质等级要求详见本须知前附表第8项。

11  招标人将对本招标工程项目投标人进行资格后审。投标人可对本次招标的项目提出资格后审申请。投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。

12  为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格（联合体投标的从其有关规定），至少须满足投标须知前附表第8项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括前附表第8项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

13本招标工程项目不接受联合体投标。

（二）  招标文件

14    招标文件

14.1   招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）以及答疑、修改和澄清文件组成。

14.2   投标人应详细阅读招标文件全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

15    招标文件的获取和澄清

15.1 招标人自2020年 12 月 15 日起在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网站上发布招标公告。投标人需要书面招标文件的，请于2020年 12 月 15日至2020年 12 月 23日，每天上午 9 时 00 分至 11 时30分，下午 3 时 00分至 5时 30 分(北京时间，下同)，到莆田市城厢区万辉国际城购买招标文件；招标文件每份售价100元，售后不退。

15.2 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应于2020年 12月18日17:30前以书面形式向招标人提出疑问(包括认为招标文件中存在限制招标工程项目竞争的倾向性条款等问题,但必须指出其依据)，同时应列明招标项目名称和编号。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于2020年 12 月 22 日17:30前在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网站上公布，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

16   招标文件的修改

16.2　投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问（包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题）认为存在差错，可以书面形式向招标人提出（应列明招标项目名称和编号）。对于投标人提出质疑的招标文件相关条款，招标人应认真答复，确属不合理条款或存在差错的应在答疑时予以删除、修改。

16.3所有招标答疑内容于 2020年 12月 22日17：30分前在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网站公布。开标截标时间需变更的，在截标前1日在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网站上公布。

17工程设计费最高限价

17.1本工程的预估造价约2900万，工程设计费最高限价为人民币叁拾万元整（300000元），投标人的投标报价超过最高限价的按废标处理。

17.2建设规模中面积可能变化，中标单位不得以任何理由拒绝设计。

17.3工程建设期间，招标人要求中标人按项目建设需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。

17.4设计变更不再增加设计费。

17.5投标人的投标报价高于本项目设计费最高限价的按废标处理，投标人的投标报价应包含招标文件所要求的可能发生的设计费（含与本项目相关的所有项目设计费用）及后续服务费以及应由投标人支付的税金等，不包含本项目施工图审查费用。

17.6在合同实施期间，设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

- 设计周期

18.1设计周期要求：设计总周期为50日（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。

19设计质量标准、要求：符合规划、设计规范要求，中标人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。（若质量评定不能达到国家规范要求，中标人除返工至达到国家规范要求，并承担所造成的一切损失由中标人承担）。

20　投标保证金缴交和退还

21本招标项目的投标保证金为人民币伍仟元整（￥5000元），投标人以现金形式开标时当场交纳。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金以现金转账形式当天转到业主指定账户（人民币玖佰元），中标人的投标保证金在设计合同签订后退还。

22发生下列情况之一，投标保证金将被没收

22.1 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；

22.2中标人放弃中标的或不按规定签约的。

22.3未按招标文件规定提交履约保证金。

22.4中标单位收到中标通知书七天内与招标人签订设计合同。

（三） 投标文件的编写

23　　投标文件的语言及计量单位

23.1  投标文件及投标人和招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

23.2  除招标文件中有特殊要求外，投标文件中的计量单位应采用国家法定计量单位。

24　　投标内容填写说明

24.1投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函。中文打字并装订成册。

25 　投标文件由下列内容组成

（1） 投标函

（2）法定代表人身份证明书

（3）投标文件签署授权委托书

（4）投标辅助资料

a营业执照副本复印件；

b资质证书副本复印件；

c设计项目负责人职称证书复印件

26　投标文件格式要求及签署

26.1投标人应提交投标文件正本一份，副本二份，并作“正本”、“副本”标记（正本和副本必须用不褪色的墨水填写或打印），装入一个密封袋后，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

26.2投标文件所有资料须符合招标文件提供的格式(格式中的所有表格，均可视内容扩展)；所有资料统一用A4纸幅，所有编写的内容有涂改和插字的需加盖投标人公章或校对章。

26.3在投标文件中所有附表没按要求签字盖章的，属无效文件，作废标处理。

26.4投标文件中有涂改插字地方须加盖投标人公章或校对章。

26.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

27　　投标报价

27.1　投标报价中的单价以人民币表示。

27.2  本招标工程项目采用固定合同价包干，

27.3  投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

27.4  投标报价有效数字，保留小数点后一位有效数字。

（四） 投标文件的递交

28 投标文件应提交投标文件正本一份，副本二份，装入一个密封袋后。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③“开标时间前不得开封”的字样；④投标人的名称、地址与邮政编码。投标文件外包封应密封完好并在接缝处加盖投标人公章并由投标人法定代表人或其授权代理人盖章，否则招标人不予接收。

29、投标文件的提交

29.1投标文件应在投标截止前（含投标截止时）送达招标文件指定地点并交招标人签收（见投标人须知前附表16项），未按招标文件要求密封、签字、盖章的投标文件或投标截止后送达的投标文件，招标人均不予接收。

29.2到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

（五）评标细则

1、总  则

30  本招标工程项目评标依据有关法律法规和本招标文件。

31  评标委员会应当按照本评标细则进行评标，招标文件没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据。

32评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标细则规定的评标程序及评标方法和标准进行评审，推荐一名中标候选人。若投标报价最低值相同的有两家及两家以上的，经评标委员会资格审查合格后采用随机抽取中标法的方式确定中标候选人。

2、评标委员会组成

33 招标工程项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

34  评标委员会组成

评标委员会将由招标人按照有关法律、法规、规章和规定组建。

# 35 招标人在截标后组建评标委员会。评标委员会由招标人代表、相关单位及招标代理人员组成。

36 评标委员会及其成员的权利、义务和评标纪律：

评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。

3、开    标

37   开标应当于投标截止时间（见投标人须知前附表第17项）在招标文件指定的地点进行,由招标代理机构主持并邀请相关部门参加。

38  投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

39  开标程序：

39.1主持人介绍参加开标会的有关单位。

39.2招标人及招标代理机构查验投标人代表身份。招标人及招标代理机构对参加开标的投标单位有关人员按前款规定验证其身份证和相关证明材料（法人授权委托书或法定代表人身份证明加盖所属单位公章），并收集存档。招标人、招标代理机构及参加现场监督的有关部门人员不对身份证及相关证明材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。投标人缺少以上证明材料之一的，视为非投标人本单位在职职工参加招投标活动，招标人应当不予开启其投标文件并予以退还。

39.3投标人代表检查投标文件密封情况并签字确认。

39.4主持人宣布唱标人、监标人。

39.5唱标并作相应记录，投标人代表对唱标内容进行核对并签字确认。唱标内容为：投标人名称、投标报价、工程质量承诺、工期承诺、项目负责人姓名及其它必要的内容。

4、评标程序

40本招标工程项目评标将按以下程序进行：

40.1评标前准备工作；

40.2投标文件进行评审；

40.4推荐中标候选人；

40.5提交评标报告。

5、评标前的准备工作

41  招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等 3 人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

42  资格审查小组在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本招标工程项目的目的、性质、范围和主要的技术要求标准和商务条款以及评标定标程序、标准、方法等内容。

6、评标方法

43 招标项目采用的评标方法:经评审的最低投标价中标法

44  资格审查小组应当审查投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。所谓实质上响应是指投标文件的合法性、有效性及其质量、工期、投标报价以及为实现这些目标采取的基本措施、保障手段和关键合同条件方面的内容能够满足招标文件的基本要求。

45如果投标文件实质上不响应招标文件要求，资格审查小组将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

46存在下列情形之一的，应当作为废标处理：

46.1投标人的企业资质不符合招标文件要求的；

46.2投标承诺函未按要求格式填写或签字、盖章的；

46.3投标人的承诺不满足招标文件要求的；

46.4未提交企业营业执照副本、资质证书副本、设计项目负责人职称资格等复印件或复印件未加盖投标人公章的；

46.5投标人提供的证书、证件未经年检或年检不合格的。

46.6投标人非招标人发出邀请的企业；

46.7投标人的投标总价高于招标最高限价按废标处理。

7、推荐中标候选人

47、 若提交评审的投标人全部被废标，则依投标报价由低到高顺序依次补充投标人进行评审。

48．资格审查小组完成详细评审后对各投标文件的评审结果进行汇总，对资格审查合格且满足招标文件实质性要求的投标人，按照最终投标报价推荐一名投标报价最低的投标人为中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终报价相同时且为最低报价时，按照随机抽取的方式选择确定。（公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮由报价相同的投标人抽取顺序号，第二轮招标人抽取中标对应号，第三轮由投标人抽取中标对应号，投标人抽取中标对应号与招标人抽取中标对应号一致的为中标单位）

49．资格审查小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

8、提交评标报告

50．评标结束时，资格审查小组根据评审实际情况和评审结果提交评标报告。评标报告由资格审查小组全体成员签字，

9、中标结果公示

51在评标结束后2日内，招标人将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目负责人(包括证书编号)，在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网站上公示。

52中标结果公示结束后2天内必须领取中标通知书，中标人在收到中标通知书后3日内，应派代表与招标人联系商定签订合同事宜。中标人在收到中标通知书后3天内按照相关规定，向招标人提交履约保证金，并签定合同。每延后一天招标人有权按1000元/天对中标人罚款，超过10日未缴纳履约保证金并未与招标人签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。

53.公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

54.公示期满后，中标人非不可抗力事由放弃中标的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格，不予退还其投标保证金并重新招标。本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿。

55.中标人有前款违法行为，情节严重的，由工商行政管理机关依法予以处理。

56.中标人隐瞒事实、弄虚作假骗取中标的,其中标无效，招标人可收回中标通知书并上报有关行政监督部门依法依规予以处罚。

57.投标人非不可抗力事由放弃中标且拒绝赔偿招标人损失的，招标人应当通过法律途径依法主张自己的合法权益。

10、附则

58．投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明和资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

(六) 授予合同

59 招标人及有关监督管理部门接受和拒绝任何或所有投标的权力

59.1  招标人在发出中标通知书前，有权依据评标报告拒绝不合格的投标。

59.2  为维护国家利益，如果发现招标过程中存在违法行为的，有关监督管理部门在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权力。

60合同签订和备案

60.1  招标人与中标人应于中标通知书发出之日起3日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程设计合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

60.2  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目设计，不得将中标项目设计转让(转包)给他人。

60.3  中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以通报，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

61 履约担保

61.1中标人在签定设计合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的 10 %。履约保证金应采用  现金转账或银行保函  的方式提交。采用银行保函有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。中标人采用现金的，履约保证金在提交预算审核后28日内一次性无息返还，中标人未能完成招标文件规定范围内的设计内容，其履约保证金不予退还 。

61.2若履约保证金采用银行保函形式的，须履行以下条款：①在担保有效期内，因乙方原因导致本项目无法如期顺利完成的；或因乙方违反招标文件、合同约定的义务及相关部门文件给甲方造成经济损失的，甲方有权要求担保人在7天内无条件立即支付全额担保金。

②（如保函有效期为具体日期的）过期：银行保函有效期截止前一个月，乙方需提供等额等内容的新银行保函，如若乙方未提供新银行保函，甲方将暂停支付一切工程款项，同时甲方将发函担保单位要求支付全额担保金，待担保金额支付给甲方后，甲方恢复一切工程款项支付。

③乙方提供的银行保函需有此条内容：在本保函有效期内，发包人有权发函担保单位，担保单位收到发包人的书面通知后，7天内无条件全额支付担保金。

④因政策性、征地拆迁等原因，造成项目工期拖延的，乙方需无条件出具延期银行保函。

⑤履约担保以银行保函递交的，必须由承包人基本帐户所在银行出具。

⑥若担保银行无法履行履约保函约定的条款的，承包人需在2日内以现金转账形式向甲方提交全额履约保证金，并承担相应责任。

## （七）标后管理

62 设计费支付

62.1本工程不支付预付款。

62.2 设计费支付方式：银行转账，设计人提供工程所在地等额正式发票。

63.2.1 设计费支付条件和金额：

（1）施工图预算通过财政审核后，设计人提交资金申请相关材料，发包人30日内支付合同总额的70%。

（2）工程完成竣工验收时，设计人提出申请，发包人30日内，支付合同总额剩余的30％。

63.4设计费需以银行转帐形式支付，设计人提供工程所在地等额正式发票。

64　合同管理

64.1发现招投标双方未按招标文件、投标承诺、中标价签订合同或有其他违法内容的，应予责令改正。

64.2招标人应加强对合同的管理，以合同的形式明确双方的权利和义务。

# 第三部分  合 同 条 款

建设工程设计合同

工程名称：湄洲岛人才交流中心工程设计项目

工程地点：莆田市秀屿区湄洲镇高朱村

合同编号：                                     （由设计人编填）
　  设计证书等级：

发包人：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司

设计人：

签订日期：      年    月    日

| 中华人民共和国建设部 | 监 制 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |
| 二〇 年 月 日 |

发包人：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司

设计人：

发包人委托设计人承担湄洲岛人才交流中心工程设计项目工程设计，工程地点为莆田市秀屿区湄洲镇高朱村，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准：

（1）《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012

（2）《道路交通标志和标线》GB5768.1,2,3-2009

（3）《道路工程制图标准》GB50162-92
第三条　合同文件的优先次序
　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
　　3.1 合同书
　　3.2 中标函（文件）
　　3.3 发包人要求及委托书
　　3.4 投标书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

项目名称：湄洲岛人才交流中心工程设计项目

建设内容及规模：本项目规划建设 1 幢综合楼（5F）及相关配套服务设施，总建筑面积 5178.5㎡，其中计容总建筑面积3908.5㎡， 不计容建筑面积1270㎡。配套建设有给排水系统、电气系统、消防系统、空调通风系统、智能化系统、景观绿化及辅装、广场及道路、燃气工程、通信工程等

阶段：设计阶段。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

1、1：1000数字化地形图；

2、道路工程地质勘察报告

3、相关专业的管线图

4、其他相关资料

第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
　　1、提供的施工图设计图纸等文本应为Word或为Excel格式，图纸应为CAD格式，均应为可编辑的电子文档（刻录成光盘）。若该电子文档存在错误或漏项未及时改正或补充完整，每份光盘资料课以1000元罚款；若电子文档为不可编辑的，每份光盘资料课以1000元罚款，并给予整改。并提供所有书面文件 12份。

2、交付时间：设计总周期为50日历天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。

第七条　费用

7.1本工程设计费用为                元。

7.2建设规模中面积可能变化，中标单位不得以任何理由拒绝设计。

7.3工程建设期间，招标人要求中标人按项目建设需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。

7.4设计变更不再增加设计费。

7.5本项目设计费应包含招标文件所要求的可能发生的设计费（含与本项目相关的所有项目设计费用）及后续服务费以及应由投标人支付的税金等，不包含本项目施工图审查费用。

7.6在合同实施期间，设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

第八条　支付方式

8.1 设计费支付方式：银行转账，设计人提供工程所在地等额正式发票。

8.2 设计费支付条件和金额：

（1）施工图预算通过财政审核后，设计人提交资金申请相关材料，发包人30日内支付合同总额的70%。

（2）工程完成竣工验收时，设计人提出申请，发包人30日内，支付合同总额剩余的30％。

第九条　双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方可另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。

9.1.3 在合同履行期间，发包人因不可抗拒因素要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付相应的设计费用。

9.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，若逾期，设计人提交设计文件的时间可相应顺延。逾期超过60天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付相应的设计费用。

9.1.5 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2 、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年限为    年。

9.2.3 由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的 20 ％。

9.2.4 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，工程设计的工作周期每延误一天的，设计人应分别向发包人支付1000元/每天的误期违约金，违约金直接从未支付的设计费用中扣除，如有不足部分，乙方应按照规定向甲方进行赔偿。

9.2.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍赔偿合同总金额。

9.2.6 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件 3 年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在 3 年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

9.2.7 设计人在合同有效期间内，应当履行合同约定的义务，如因非发包人的原因而产生设计质量事故、工期延误或设计缺陷，造成发包人损失或虽未发生实际损失但存在风险，设计人应承担全部赔偿责任并承担法律责任。

9.2.8 各阶段施工图审查由设计人报送，图纸审查费用由发包人承担。

9.2.9 设计人在方案设计过程中若需请专家论证时咨询费、会议费等费用已包含在相应的发包价中，不另行支付，设计人应承担相应的费用。

9.2.10 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向莆田市秀屿区 人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2 设计人为本合同项目的服务至竣工验收为止。

12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.6 本合同双方签字盖章即生效，一式 捌 份，发包人 肆 份，设计人 肆 份。

12.7 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

补充合同条款：

1、结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下：

（1）设计服务基本要求

A.设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。并无条件指定专人协助甲方做好该设计项目审批手续，否则甲方有权扣减设计费用。

B.承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

C.发包人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。

D.工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

E.设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。

（2）对设计人员的基本要求

A.设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

B.设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝与其签订设计合同；由此给发包人造成损失的，设计人应当负责赔偿，发包人可以直接将该设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。

C.中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给发包人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

D.设计人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给发包人造成损失的，设计人应当予以赔偿。

E.设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

F.常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

2、在设计过程中，根据发包人实际需要，要求设计人参加解决涉及设计的一切会议或协调相关问题，应派投标时承诺的主要设计人员配备表中的人员到场参加，若不履行，一次扣罚人民币贰千元整（从设计费中直接扣除），三次未履行的，发包人有权中止合同，且不支付任何费用（包括已完成部分）

3、发包人可根据项目需要提出加快设计进度，设计人须无条件接受，因提前完成设计工作而增加投入时，其费用视为已计入投标报价中，发包人将不另行支付。

4、若上级主管部门审查批复文件造成方案的变更或修改，设计人应无条件执行，且费用视为已计入投标报价中，发包人将不另行支付。

5、在勘察设计过程中，若国家或有关部门发布了新的标准或规范，经发包人同意，设计人必须按新的标准或规范执行。

以上补充条款是招标人在《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行修改、补充或细化，是对《合同条款》的具体约定，是合同的组成部分。如本条款所列内容与《合同条款》内容不一致的，以本条款的内容为准。

发包人名称：（盖章）                  设计人名称：（盖章）

法定代表人：        　                 法定代表人：

委托代理人：　                         委托代理人：

地      址：　　　　　                 地      址：

邮政编码：  　　　　　                 邮政编码：

电      话：  　　　　　               电      话：

邮      箱：  　　　　　               邮      箱：

开户银行：                              开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

附表一

三、质量保证：

设计质量保证

一、单位质量方式： 精心设计 优质服务 质量为本 用户至上。 树立以用户为中心的理念，依据法律法规和用户的需求，信守合同，遵守承诺，为用户提供经济、合理、先进的设计成果，以高品质的产品和服务，达到用户满意。

二、设计质量管理主要程序及管理理点： （一）明确各级岗位质量责任制，加强设计阶段的过程控制。 在设计过程的质量控制中，首先确定项目负责人、专业负责人、设计人员、校对人员、审核人员，明确相关人员岗位职责，确保设计文件、图纸符合规范、规程规定，满足各部门对本项目的要求。在设计过程中，要求各级岗位做到职责分明，层层控制把关，使设计中出现的错、漏、碰、缺等常见病切实得以克服。 （二）加强对设计项目的安排和管理工作，确保设计文件按期交付。 为了保证设计文件按时交付和满足工期要求，对每项设计工作都制订了严密的计划作业表，并对作业表的执行情况进行考核，对于按期或提前完成作业表计划或因主观原因推迟完成作业表计划的专业，规定了严格的奖罚措施。 （三）针对项目难点和关键问题，拟定对策措施。 （四）加强对不合格品的控制，防止不合格品出门。 （五）加强配合施工管理，努力提高服务质量。 做好设计文件交付后的技术交底、施工配合、设计变更及各类验收等后期服务工作，及时派遗设计人员前往工地，解决施工中出现的技术问题。当工程交付运营一段时间后，我院将有代表性地组织有关人员赴现场进行设计回访，听取用户意见，实地了解工程状况和设备使用情况，总结设计经验不断提高设计水平。

第四部分 投标文件的组成(格式)

湄洲岛人才交流中心工程设计项目

投 标 文 件

“开标时间前不得开封”

招标编号：

项目名称：

招  标  人:

投  标  人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     (签字并盖章)

投标人地址:

投标人邮政编码：

编制时间：

投标函目录

1 投标函

2  法定代表人身份证明书

3 投标文件签署授权委托书

4 投标辅助资料

a营业执照副本复印件；

b资质证书副本复印件；

c设计项目负责人职称证书复印件

### 1、投 标 函

致：   (招标人全称)

一、根据招标编号为   （招标编号） 的    （项目名称）    设计招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术标准与规范、招标内容与要求、设计任务书和设计所需的相关资料及其他有关文件后，我方愿以 元包干（含服务费以及应由投标人支付的税金等所有费用，不含施工图审查的审查费）的设计费价格并按上述招标文件要求承包上述工程初步设计、施工图设计任务及相关服务，包括设计反复修改及工地设计代表等后续服务工作。提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、其他资料。

二、据此函，我单位兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方保证按合同中规定的自签订合同后50日内完成湄洲岛人才交流中心工程设计项目设计工作（含有资质的审查机构的审查时间）。

3、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺派出    （项目负责人姓名）  作为本工程设计项目总负责人组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的高质量设计服务。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、其他补充说明：   （补充说明事项）   与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                   (盖单位公章)

地址：                                             邮编：

电话：                                             传真：

法定代表人或授权委托人：                    (签字并盖章)

日期：   年  月  日

2、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓    名：       性别：     年龄：      职务：

系 （投标单位名称）                    的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖公章）

年     月     日

3、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系  （投标人名称）

的法定代表人，现授权委托 （单位名称）     的 （姓名）     为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转让委托权，特此委托。

，

代理人： （签字）      性别：      年龄：

身份证号码：                  职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：      年      月      日

注明：1、投标文件由法定代表人签署的，不必填写本授权委托书。

4、 投标辅助资料

a营业执照副本复印件；

b资质证书副本复印件；

c设计负责人职称证书复印件

注：1、以上复印件须加盖投标人公章，未加盖单位公章的复印件为无效。

2、投标人未按招标文件要求提供复印件或复印件提供不全的为废标。