福建中融合项目管理有限公司

中融合[2021] 9号

莆田湄洲岛-水文化馆工程预算审核报告

莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司：

我司对莆田湄洲岛-水文化馆工程的工程量清单及工程预算价进行审核，根据有关工程造价咨询管理办法和规范程序要求，我司成立了该工程的预算审核小组，审核人员为叶建坤，复核人员为林国华。与审核相关的资料、其他证明性材料由莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司提供，并由莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司对这些资料的真实性、完整性和合法性负责。

现将工程预算审核情况报告如下：

- 项目概况

- 工程名称：莆田湄洲岛-水文化馆工程

- 建设单位：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司

- 施工图设计单位：鼎天装饰

- 4．招标代理及预算编制单位：福建远创工程项目管理有限公司

- 审核依据

1．图纸依据：鼎天装饰设计的“莆田湄洲岛-水文化馆工程”2021年1月份图纸、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司提供的确认函说明。

2．清单计价规范及消耗量定额依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）；

3.有关依据文件：莆建管[2019]31号文关于发布莆田市建设工程人工费动态指数；闽建筑[2019]11号文增值税税率调整；

4.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）：

（1）利润按6.0%计；  （2）税金按9.0%计。

5.人材机价格：

（1）材料预算价格：参照福建省建设工程工料机信息网（2021年3月）莆田市信息价。

（2）施工机械台班费：福建省2019年第03季度施工机械台班单价。

三、审核重要事项说明

- 房屋装饰与建筑工程：

- 新建墙体单价措施费第6项满堂装饰脚手架，工程量调整，核减1326.76元；

- 地面装饰第2项石材台阶面（654#芝麻黑荔枝面），工程量调整，核减992.63元；

- 地面装饰第6项块料楼地面（600*1200仿水磨石瓷砖），工程量调整，核减667.42元；

- 地面装饰第9项石材楼地面（654#芝麻黑荔枝面），工程量调整，核增623.22元；

- 墙面装饰第1项墙面喷刷涂料（暖灰色艺术漆），工程量调整，核减18751.26元；

- 墙面装饰第2项抹灰面油漆涂料，工程量漏计，核增3532.91元；

- 墙面装饰第3、4项块料墙面(400*800深灰色砖)，定额消耗量调整，核减1967.95元；

- 墙面装饰第17项立面砂浆找平层，定额调整，核减7766.66元；

- 墙面装饰第21项墙面喷刷涂料（灰白色防水外墙漆），工程量调整，核减902.79元；

- 墙面装饰第22项墙面涂膜防水，工程量调整，核减648.72元；

- 墙面装饰第23项墙面喷刷涂料（灰白色外墙漆），工程量漏计，核增909.81元；

- 园林绿化工程

- 1、园林建筑 清单第1项 项目名称园路，30mm厚花岗岩材料价格调整,核减2614.49元。

- 2、园林建筑 清单第2项 项目名称路牙铺设，工程量及路缘石尺寸变化材料价格调整,核增2612.68元。

- 3、园林建筑 清单第3项 项目名称石汀步(步石、飞石)，60mm厚芝麻黑花岗岩材料价格调整,核减619.77元。

- 4、绿化种植 清单第2项 项目名称栽植灌木，工程量调整,核增646.58元

- 5、绿化种植 清单第3项 项目名称铺种草皮，工程量及马尼拉草材料价格调整,核增1139.73元

- 6、绿化种植 清单第4项 项目名称栽植色带，工程量调整,核增1012.23元

- 7、绿化种植 清单第6项 项目名称种植土回(换)填，工程量调整,核减323.77元

（三）安装工程

1、电气工程 清单第41项 项目名称控制器，工程量调整,核减1717.8元

2、水卫工程 清单第34项 项目名称管道绝热，工程量漏计,核增312.15元

3、弱电工程 清单第6项 项目名称配管，工程量调整,核减425.58元

4、弱电工程 清单第7项 项目名称配管，工程量漏计,核增546.62元

5、弱电工程 清单第15项 项目名称录像设备，定额调整,核减935.37元

6、弱电工程 清单第15项 项目名称录像设备，定额调整,核减935.37元

7、弱电工程 清单第16项 项目名称交换机，定额调整,核减814.15元

8、弱电工程 清单第17项 项目名称交换机，定额调整,核减999.01元

9、弱电工程 清单第18项 项目名称干式变压器，定额调整,核减1142.97元

10、弱电工程 清单第21项 项目名称监控摄像机，工程量漏计,核增15145.32元

11、弱电工程 清单第22项 项目名称监控摄像机，定额调整,核减895.9元

12、弱电工程 清单第23项 项目名称监控摄像机，定额调整,核减3252.4元

13、弱电工程 清单第27项 项目名称显示设备，定额调整,核减173534.46元

14、弱电工程 清单第28项 项目名称显示设备，定额调整,核增129279.06元

15、弱电工程 清单第29项 项目名称显示设备，定额调整,核增28728.68元

16、弱电工程 清单第30项 项目名称显示设备，定额调整,核减2576.97元

17、弱电工程 清单第31项 项目名称显示设备，定额调整,核减1400.47元

18、弱电工程 清单第32项 项目名称扩声系统设备，定额调整,核减1324.2元

19、弱电工程 清单第33项 项目名称视频系统设备，定额调整,核减1021.76元

20、弱电工程 清单第34项 项目名称音频、视频及脉冲分配器，定额调整,核减575.83元

21、弱电工程 清单第35项 项目名称视频系统设备，定额调整,核减978.783元

22、弱电工程 清单第37项 项目名称背景音乐系统设备，定额调整,核减683.68元

23、弱电工程 清单第39项 项目名称扩声系统设备，定额调整,核减654.868元

24、弱电工程 清单第40项 项目名称扩声系统设备，定额调整,核减755.64元

25、弱电工程 清单第45项 项目名称模块(模块箱)，定额调整,核减700.17元

26、通风空调 清单第3项 项目名称空气加热器(冷却器)，定额调整,核减892.27元

27、通风空调 清单第4项 项目名称空调器，定额调整,核减445.6元

28、通风空调 清单第5项 项目名称空调器，定额调整,核减597.18元

29、通风空调 清单第6项 项目名称空调器，定额调整,核减680.83元

30、通风空调 清单第7项 项目名称空调器，定额调整,核减1163.84元

31、通风空调 清单第8项 项目名称空调器，定额调整,核减9038.39元

32、通风空调 清单第9项 项目名称空调器，定额调整,核减791.62元

33、室外弱电工程 清单第4项 项目名称监控摄像机，定额调整,核减1726.95元

34、室外弱电工程 清单第5项 项目名称消防广播(扬声器)，定额调整,核减332.82元

四、审核结论

莆田湄洲岛-水文化馆工程送审预算造价为1934246元，审定预算造价为1850193元，核减84053元，核减率为4.345％。

审核人员签字：               复核人员签字：

(执业章)                      (执业章)

福建中融合项目管理有限公司

2021年05月 12 日