莆田市房屋建筑和市政基础设施工程

施工招标文件

随机抽取法试行范本

(2017年版)

（邀请招标）

项 目 名 称：      湄洲岛下山片区附属房恢复工程

招 标 编 号：　　　 闽金点子[2021]第017号

招  标  人 ：　   莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司     (盖章)

招标代理机构：　    福建金点子工程咨询有限公司      (盖章)

日   期：2021年11月

使用说明

1．《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件试行范本》(2017年版)(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于将建筑施工企业信用综合评价纳入市政基础设施工程施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2016]6号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号） 、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程施工招标评标管理规定的通知》(莆政综[2009]114号) 、莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》（莆政综〔2020〕47号）文件和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的房屋建筑施工招标文件范本。

3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。

4．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。

5．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

目 录

第一章  投标邀请书

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

法定代表人资格证明书(格式)

法定代表人授权委托书(格式)

第五章  工程预算价文件

第一章  投标邀请书

- 招标条件

本招标项目湄洲岛下山片区附属房恢复工程已批准建设，项目业主为莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司，建设资金来自 财政拨款 ，招标人为莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司，委托的招标代理单位为福建金点子工程咨询有限公司，本项目已具备招标条件，现邀请福建省铭禹建设有限公司、 福建省望正建设工程有限公司、福建江岩建设工程有限公司 3家单位参加本招标项目施工投标。

- 项目概况和招标范围

  - 建设地点：     湄洲岛    ；

  - 工程建设规模：   约100万元    ；

  - 招标范围和内容：  按施工图纸，不列入招标范围的详见预算编制说明 ；

  - 工期要求：总工期： 60个日历天；其中各关键节点的工期要求为： / ；

  - 工程质量要求：    合格    ；

- 投标人资格要求及审查办法

1)	本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的不低于叁级建筑工程施工总承包资质 和有效的《施工企业安全生产许可证》的企业；

2)	投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二级建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。

3）本招标项目不接受联合体投标；

4）根据相关文件规定，投标人在投标截止时间前被列入建筑市场主体“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标；

5)	投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

6)	投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

7）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

8）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

9）招标人邀请的投标单位。

- 招标文件的获取

1)招标人自 2021 年11月18日起在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上发布投标邀请书。投标人可登录莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网站自行下载招标文件。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。

- 投标保证金的递交

6.1本招标项目的投标保证金为人民币 壹万伍仟 元（￥ 15000元），投标人可以用现金转账形式递交投标保证金，在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。未按期足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。

投标保证金银行账号：

账户名称：莆田市湄洲岛旅游建集团有限公司

开户银行：中国建设银行莆田湄洲支行

账    号：35001636407050001319

6.2未中标单位投标保证金在中标公示结束后3天内无息退还。中标人的投标保证金在签订施工合同后五日内无息退还。

- 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2021年11月29日10时30分，提交地点为：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司会议室。

注：投标人参加开标会时，还须携带参加人员个人身份证原件、法定代表人资格证明书或法定代表人的授权委托书。

逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

招标人在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上发布投标邀请书。

9．公告其他说明：         /        。

10．联系方式

招标人： 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司

电  话：15080135277

联系人：林军雄

招标代理机构:福建金点子工程咨询有限公司

地址：莆田市，邮编： 351100  ；

电话:18659458630 传真：  /  ；

联系人：  小林

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称：湄洲岛下山片区附属房恢复工程

1.2 建设地点：湄洲岛

1.3 建设规模：约100万元

1.4 招标范围：按施工图纸，不列入招标范围的详见预算编制说明；

1.5 资金来源：财政拨款

1.6 合同价格形式： 固定价格合同

2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的定额工期为 /日历天，招标人要求招标工期不超过60日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日  / 元奖励中标人。

2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准。若质量验收评定不能达到 合格 ，所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人的资格及资质要求

3.1)	本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的不低于叁级建筑工程施工总承包资质 和有效的《施工企业安全生产许可证》的企业；

3.2)	投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二级建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。

3.3）本招标项目不接受联合体投标；

3.4）根据相关文件规定，投标人在投标截止时间前被列入建筑市场主体“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标；

3.5)	投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

3.6)	投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

3.7）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

3.8）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

3.9）招标人邀请的投标单位。

3.11投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许转包和违法分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

招标人自2021年11月18日起在田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上发布招标文件，投标人可登录田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上自行下载招标文件。

书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上下载的为准。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在 2021 年11月23日17：00前可直接书面形式向招标人提出疑问。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3经招标人核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。

11.4招标人将在 2021 年11月25日17：00前发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算价和工程发包价

12.1工程预算价

本招标项目的工程预算价为973289元(人民币)。

12.2工程发包价

本招标项目的工程发包价按以下公式计算：

工程发包价=工程预算价×(1-工程预算价下浮率)，为875960元(人民币)。

本招标项目的工程预算价下浮率为10%。

13.工程预算价的编制

13.1编制依据

1.图纸：  福建方原建筑设计有限公司  设计的   湄洲岛下山片区附属房恢复工程  图纸及有关设计文件。

2.招标文件： 福建金点子工程咨询有限公司   编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：   否      。

3.地质勘察报告：  无        。

4.计价计量规范： 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件  。其中，暂列金额：  无   ；专业工程暂估价：   无    ；甲供材料费：   无  。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：莆建管[2020]116号莆田市建设工程人工费调整指数(2021年03月13日起施行) 。

（2）施工机械台班单价：福建省2019年第3季度机械台班

（3）材料设备价格：参考《福建工程造价信息》（2021年09月下半月）莆田市信息价。

8、其他：   无       。

- 取费标准

1.专业类别：    房屋建筑与装饰工程     。

2.总承包服务费费率：  无    。

3.税率：      9%    。

- 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

- 1.土方工程： 本工程土石方按照三类土，按人工开挖计取，回填土采用原土回填，运距按3km计取，弃土场由中标人自理。

2.桩基工程：   无       。

3.混凝土模板及支架：   无       。

4.脚手架：   外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架，使用时间按工期定额及消耗量定额有关规定计算。

5.施工排水、降水：     无     。

6.垂直运输：    无      。

7.大型机械设备进出场及安拆：  按有关大型施工机械设备进出场费用的通知计取   ；大型机械设备基础：    无      ；大型机械设备检测：     无     。

8.基坑支护工程拆除：     无     。

9.材料二次搬运：  无     。

10.其他：  材料上岛系数按1.065调整      。

- 材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价取定的材料设备品牌

| 名称 | 规格、型号 | 招标人要求的品牌 | 控制价取定的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 甲供材料一览表

| 材料名称 | 规格、型号 | 品牌 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.经市场询价的材料设备：

。

四、本项目补充的工程量清单

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、其他需要的说明

1、本工程土石方按照三类土，按人工开挖计取，回填土采用原土回填，运距按3km计取，弃土场由中标人自理。

- 根据设计回复，干砌条石基础砂浆强度等级按M5计入本次预算。

- 根据设计回复，外墙勾缝按凸缝计入，水泥砂浆1:3计入本次预算。

- 根据设计回复，瓦屋面石灰砂浆比例按1:3计入本次预算。

- 根据设计回复，砖压顶水泥砂浆按M7.5，盖瓦两边及压顶抹灰按石灰麻刀1:3计入本次预算。

- 根据设计回复，铝合金窗详国标06J607-1第7页TCL4，铝合金推拉窗，窗型材按综合计取，玻璃按钢化玻璃厚度6mm计取。

- 根据设计回复，内墙门框及门扇不计入本次预算，门洞尺寸0.7*2.1计取。

- 根据设计回复，墙面二凿只计取外墙面，内墙面暂不计。

- 外墙脚手架暂按1个月计取，现场按实结算。

- 根据设计回复，内墙面装修抹灰厚度及比例采用20厚水泥砂浆比例1：3计入本次预算。

- 根据设计回复，室内地面采用级配砂石垫层厚度100mm、石子：砂子＝7：3计入本次预算。

- 根据设计回复，檩条及橼条、封檐板采用成品杉木板。不需要抛光及防腐处理计入本次预算。

- 根据设计回复，图中未注明墙厚250mm粘土砖，强度等级≥MU7.5。抹灰做法与石墙一致计入本次预算。

- 根据设计回复，75号原墙体没有门窗洞口。墙厚250mm粘土砖，强度等级≥MU7.5。抹灰做法与石墙一致计入本次预算。

- 根据设计回复，58号瓦屋面该位置有檩条，计入本次预算。

- 根据设计回复，88号A/1-2轴柱子为砖柱。新建240砖墙采用条石基础。

- 门砂轮不计入本次预算。

- 根据设计回复荔枝面石门窗框调整为二凿面石门窗框。

- 根据设计回复外墙砖500*150*15材质为暗红色霹离砖500*150*15。

- 69号附属房大门样式参照其他M1大门大样

- 70号附属房与75号左附属房中原墙体有大门M700*2100。

- 103号附属房不计入本次预算。

- 室外台阶不计入本次预算

14.主要材料、设备要求

14.1招标人所需材料、设备,按《莆田市人民政府关于进一步促进工业企业稳定增长七条措施的通知》（莆政明电[2013]1号）文件规定，优先选用公布的《甲供甲控设备材料供应商名录》产品，名录内品牌直接进入招标人招标文件所列的品牌名单。

14.2投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌。

14.3根据莆市工信运行【2019】150号文件，本工程凡涉及该文件所列材料，优先推荐使用我市名优地产品。

(三)投标文件

15.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

（一）投标承诺函

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（三）投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证等）的证书证件等复印件（加盖单位公章）制作在投标文件中，否者按废标处理。

16.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

17.投标保证金

17.1投标保证金形式：本招标项目的投标保证金为人民币壹万伍仟元（￥15000元），投标人可以用现金转账形式递交投标保证金，在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。未按期足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。

投标保证金银行账号：

账户名称：莆田市湄洲岛旅游建集团有限公司

开户银行：中国建设银行莆田湄洲支行

账    号：35001636407050001319

17.2未中标单位投标保证金在中标公示结束后3天内无息退还。中标人的投标保证金在签订施工合同后五日内无息退还。

17.3投标保证金有效期：与投标有效期一致。

17.4发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；

(2) 中标人放弃中标的或不按规定签约的；

(3) 中标人在规定的期限内未提交履约保证金的；

18.投标文件的编制

18.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程报告编制发包价、招标报告编制周期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

18.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

18.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为二份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

20.投标文件的提交地点、提交截止时间

20.1投标文件的递交地点为：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司会议室。投标文件的递交截止时间是：2021年11月29日10时30分。

20.2逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人重新组织招投标。

(四)开标、评标及定标

21.开标

21.1开标会定于2021年11月29日10时30分在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

21.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

21.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。

存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

4）投标人被纳入福建省建设建筑市场主体“黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的；

5）未按招标文件规定提交投标保证金；

6）非被邀请单位。

(4) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(5) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目负责人姓名及其它必要的内容。

(6) 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

22.评标

22.1 资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

22.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书、施工企业安全生产许可证不符合招标文件要求的；

22.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

22.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

22.1.4具有投标须知第3.11条情形之一的。

22.1.5投标人拟派出项负责人不满足招标文件要求的；

22.1.6投标人未按招标文件要求提供企业（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）及个人的证书（建造师证、安全考核证等）、证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的。

23.确定中标人

23.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

23.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

23.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。

23.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

23.2.3当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

23.2.4由资格审查合格的投标人公开随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

23.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号；

23.2.6将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。

23.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

23.4 经过审查，合格投标人不足三家的，招标人将重新组织招标。

24.中标通知和中标公示

24.1招标人应当再评标结束后的3日内，将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目负责人姓名(包括建造师等级和注册编号)，在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网公示。

24.2在中标公示后5日内，招标人应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

25.附则

25.1在评标定标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

25.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

26.签订合同

26.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起15日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

26.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后7天内进场施工。

26.3招标人应在签订《建设工程施工合同》后15天内将施工合同提交建设行政监督部门备案。

26.4中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

26.5招标人与中标人应按按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。 双方按照莆建管〔2017〕71号文件以及闽人社发〔2018〕8号规定执行。建设单位和施工总承包企业于工程建设项目开工前，在签订协议的商业银行中自主选择农民工资专用账户开户银行，并签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》（详见合同附件8）及《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》（附件9）

27.履约担保和工程质量保证金

27.1中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的 10 %。履约保证金应采用   (现金或银行保函)   的方式提交。履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

(六)标后管理

28.标后管理

28.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

28.2上述第28.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》（莆政综〔2020〕47号）文件。

附表1：

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

| 项目内容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 拟派项目负责人应持有有效的不低于 二 级 建筑工程 (专业)建造师注册证书(含建造师临时执业证书)且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目负责人必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)，且目前必须无在建工程。 |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 项目技术负责人 | 1 | 中级及以上技术职称 | 建筑工程 |
|  |  | 市政施工员 | 1 | 取得上岗证 | 经 年 检 合 格 |
|  |  | 质（量）检员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 材料员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 试验员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 机械员 | 1 | 取得上岗证 |  |

备注：

(1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。

(2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。

(3)投标人在投标时无需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

28.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

施工合同书

发包人（全称）：

承包人（全称）：                                   

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

1、工程名称：                                   。

2、工程地点：                               。

3、工程承包范围建设内容：                       。

- 合同工期及工期延误

1、自    年    月    日至     年    月    日止，工期总日历天数为       天。

2、若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每逾期一天，应向发包人支付逾期竣工违约金 1000 元.

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的30% 。

- 合同价款

1、签约合同价款：人民币（大写）                （￥       ）。

- 项目经理

承包人项目经理：                    ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：              ；

安全生产考核合格证书号：      ；

- 工程质量与保修期

- 乙方必须严格按设计图纸及有关建设工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包人现场监督人员监督，且工程质量达到国家有关工程施工质量验收合格标准。

- 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期。

3、工程质量保修期为： 1年 。

4、质量保证金为：竣工结算价的5%，质保金自保修期满由承包人提出申请并一次性无息返还。

- 履约保证金、工程款支付方式

1、履约保证金为：签约合同价的10%，以现金形式且以投标人名誉存入发包人指定账户，至工程竣工验收合格后即可申请退还（不计利息）。

2、关于进度付款的约定：

工程进度款待工程竣工验收合格且相关验收手续及资料存档完整并经财政拨款到位后按合同总价的80%支付；预留20%作为工程尾款，待工程审核结算并经财政拨款到位后7天内，再支付至工程结算总价的 97%，余下 3%作为质保金。

现场签证增加的工程量进度款待竣工验收合格并审核结算且经财政拨款到位后7天内，支付至工程结算总价的 97%，余下的 3% 作为质保金。

承包人要求支付发包人支付任何一笔款项前，均应提供等额正式税务发票，否则发包人有权拒绝支付。

- 关于质保金的约定：

属于《建设工程质量管理条例》规定保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修；承包人不派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从质保金中扣除费用。

4、本工程项目所产生的所有税收必须在湄洲岛地税分局缴纳，否则发包人有权拒付工程款。

- 安全文明施工

承包人必须按莆田市有关规定制定切实可行的安全、文明施工措施，确保达标。因承包人未在施工现场采取有效的安全防护措施，造成的一切损失承包人承担。

承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续，承担有关费用。

- 签订时间及地点

1、本合同于      年      月       日签订。

2、本合同在                         签订。

九、本合同一式      份，甲、乙双方各执     份，本合同未尽事宜由双方协商解决，本合同自双方签字并盖章后立即生效。

十、补充条款

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

第四章  投标文件格式

房屋建筑和市政基础设施工程施工

（随机抽取法）

投标文件

招标项目名称：

投标人：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)

日期：    年    月    日

目录

（一）投标承诺函

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（三）投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证等）的证书证件等复印件（加盖投标单位公章）制作在投标文件中，否者按废标处理。

### （一）投标承诺函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)                       元(RMB：￥       元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.10款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)(证书注册编号          ) 担任项目负责人。

6、若我方中标，我方保证按招标文件第28条要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保。

9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                (签字或盖章)

日期：       年        月       日

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

2、法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                    （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                                 （签字或盖章）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

第五章 工程预算价文件

(另附)