莆田市小额水利工程

招 标 文 件

随机抽取法

（邀请招标）

招 标 编 号：        闽金点子[2023]第022号

项 目 名 称：       黄金沙滩应急防护措施项目

招  标  人：     莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司    （盖章）

招标代理单位：     福建金点子工程咨询有限公司       （盖章）

日期：2023年 10  月

目 录

第一章  投标邀请书

1．招标条件

2．项目概况和招标范围

3．投标人资格要求及审查方式

4．招标文件的获取

5．投标文件的递交

6．投标保证金的递交

7．踏勘现场和投标预备会

8．评标办法

9．发布公告的媒介

10．联系方式

第二章  投标人须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件

（四）投标

（五）开标、评标

（六）合同授予

（七）重新招标和不再招标

（八）投诉处理

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第一章  投标邀请书

1.招标条件

本招标项目 黄金沙滩应急防护措施项目 (项目名称)已批准建设，项目业主为  莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 ， 建设资金来自 财政拨款 (资金来源)，委托的招标代理单位为 福建金点子工程咨询有限公司 。现对该项目进行  邀请  招标，邀请 福建省涵盛建筑工程有限公司、福建一滴水建筑有限公司、福建领投建筑有限公司 　参加本项目招标投标。

2.项目概况和招标范围

项目地点： 莆田市湄洲岛  ；

项目规模：总投资约27万元；

招标范围：详见工程预算编制说明及工程量清单；

工期要求：  30 日历天；

质量要求：符合国家现行施工验收规范和达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准；若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

3.投标人资格要求及审查方式

  - 本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上(资质类别及等级)资质和施工企业安全生产许可证(参与小额水利工程投标企业需自主填报完善本企业在全国水利建设市场监管服务平台上信用信息，接受社会监督）；

  - 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于　二　级 水利水电(专业)注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；实行施工到位承诺制（投标承诺函），更换赔偿义务（合同条款），被更换项目经理6个月内不得在福建省范围内参加其他工程投标，若参加其他工程投标中标，即取消中标资格且记入不良记录；

  - 本项目为邀请招标，只有受到邀请的单位才可参与投标；

  - 本招标项目不接受联合体投标；

  - 本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取

招标人自 2023年  10 月 24 日起在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上发布招标文件，投标人可登录莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上自行下载招标文件。书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上下载的为准。

5.投标文件的递交

1）投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2023年 11 月 2 日 10  时 00  分，投标文件的提交地点为：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司会议室  。

2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

6.投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金为  5400  元。投标保证金缴纳方式为：现金或银行转账、银行保函、担保保函、保险凭证。

7．踏勘现场和投标预备会

本次招标不组织踏勘现场。

8.评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。

9.发布公告的媒介

招标人在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上发布招标公告。

10．联系方式

招标人： 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 ；

地址：   莆田市湄洲岛 ，

电话：   14760147888

联系人：  张先生    。

招标代理机构： 福建金点子工程咨询有限公司

地址：  莆田市  ，

电话：  0594-2333355  ；

联系人：  小张  。

第二章  投标人须知

（一）总则

1． 工程概况

1.1 项目名称： 黄金沙滩应急防护措施项目

1.2 建设地点:  莆田市湄洲岛   ；

1.3项目规模：　总投资约人民币27 万元　；

1.4招标范围和内容：详见工程预算编制说明及工程量清单；

1.5质量要求：符合国家现行施工验收规范和达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准；若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

1.6 资金来源: 财政拨款

2. 投标人资格要求及审查方式

2.1本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上(资质类别及等级)资质和施工企业安全生产许可证(参与小额水利工程投标企业需自主填报完善本企业在全国水利建设市场监管服务平台上信用信息，接受社会监督）；

2.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于　二　级 水利水电(专业)注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；实行施工到位承诺制（投标承诺函），更换赔偿义务（合同条款），被更换项目经理6个月内不得在福建省范围内参加其他工程投标，若参加其他工程投标中标，即取消中标资格且记入不良记录；

2.3本招标项目不接受联合体投标；

2.4本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

2.5投标人不得存在下列情形之一：

2.5.1为本项目提供招标代理服务的。

2.5.2与本项目招标人、招标代理机构有相互控股、参股或为同一个法定代表人等利益关联关系的。

2.5.3最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

2.5.4遭受行政处罚或裁决，且处罚或裁决在有效期内，内容涉及限制（取消）企业投标资格或投标相关人员个人执业资格的。

3. 投标有效期

3.1  投标有效期90日历天（从投标截止之日算起），在此期限内，投标人不得撤销或修改其投标文件。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

3.2  在特殊情况下需要延长投标有效期的。招标人以招标文件澄清或答疑形式公布在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上，但最长不超过56天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。

5. 现场踏勘和投标预备会

5.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。组织踏勘现场和投标预备会的按招标公告规定的时间地点进行。不组织现场踏勘的投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

5.2招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6  本工程不得转包及违法分包。

7 知识产权

7.1 招标人应保护投标人的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

7.2 招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

7.3招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的独有技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

（二）招标文件

8  招标文件的组成

招标文件由招标公告、投标人须知、合同条款、投标文件格式、工程量清单、施工图纸、技术标准和要求、修改澄清及答疑文件组成。

9  招标文件的澄清及修改

投标人对工程情况和招标文件有疑问的可于 2023 年  10  月  26   日17：00前直接向招标人以书面形式提出。招标人将于 2023 年  10  月  27  日17:30前在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上公布澄清及修改的答疑内容。

- 工程预算价271822元（人民币）

10.1工程发包价=工程预算价×（1-下浮率），为271822元（人民币）。本工程下浮率为 0 %。

10.2合同承包价

10.3 中标人须按招标人公布的发包价承包施工工程 。

10.4 国有资金投资的项目，若政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，投标人需接受延伸审用。

11 投标保证金

11.1本招标项目的投标保证金为人民币:伍仟肆佰圆整（￥：5400元）。

11.2投标保证金形式：投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤种形式提交。

①现金形式:投标人在递交投标文件的同时以现金形式向招标人交纳，开标完成后，未中标的投标人的保证金当场退还，中标人的投标保证金在缴交履约保证金及签订施工合同后退还。

②银行转账：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：中国建设银行股份有限公司莆田湄洲支行

账户名称：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司

账号： 35001636407050001319

③银行保函形式：按本招标文件附件1-1提供。保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行，并提供在线申请索赔服务（具体详见莆建管[2021]4号文件）。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按本招标文件附件1-2提供。保证人应是中华人民共和国境内注册的专业担保公司，并提供在线申请索赔服务。开展担保保函业务保证人的实缴注册资本应在人民币5000万元以上，同时应当符合银保监局、市工信局、市金融办有关开展工程担保业务管理的其他规定（具体详见莆建管[2021]4号文件）。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

⑤保险公司出具的投标保证保险形式：按本招标文件附件1-3提供。保证人应是中华人民共和国境内注册的保险公司，并提供在线申请索赔服务。保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案（具体详见莆建管[2021]4号文件）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

17.3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证的扫描件（加盖投标人单位印章）作为资格文件的组成部分。

②根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定，本工程取消使用纸质保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：投标人递交的电子投标保函（包括银行保函、工程保证保险、担保保函）应符合莆建管[2021]4号和闽建筑[2020]8号文件规定。

④根据福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

⑤根据《关于闽建筑〔2020〕8 号文件有关到账证明事项的通知（闽建筑函〔2021〕1 号）规定：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。为统一规范各保函开立人开具的到账证明，投标人须按照到账证明格式（详见招标文件附件1-4）制作。

11.3投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。

11.4 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2) 中标人放弃中标的；

(3) 中标人在规定的期限内未能提交履约保证金的；

(4) 中标人不按本须知规定签约的；

(5) 因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的。

12 工作周期

12.1招标人要求周期不超过30 日历天。逾期未能完成，中标人将按每日 1000 元赔偿招标人损失。

- 一、编制依据

福建省水利厅2021年1月13日关于《福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知》(闽水建设〔2021〕2 号)及相应的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》及《福建省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（闽水计财【2011】98号文）。

福建省水利厅2022年12月21日发布的《福建省水利厅关于调整《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》有关内容的通知》闽水函（2022）1089号文。

上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。

二、人工及材料单价

人工预算单价：技工120元/工日；普工85元/工日。

材料预算价格：参照福建省建设工程工料机信息网福建省2023年8月份下半月莆田地区材料价（不含税价）及《2022年福建省建设工程定额相关材料综合价格》。

三、费率取用

根据福建省水利厅2021年1月13日关于《福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知》(闽水建设〔2021〕2 号)，根据本工程施工条件，工程取费如下所示，中标后不再调整：

其他直接费：费率按3.15%计。

间接费：土方工程按直接费的10.5％计算；石方开挖工程按直接费的12.5%计算；土石填筑工程按直接费的9%计算；模板工程按直接费的8%计算；混凝土浇筑工程按直接费的12.5%计算；钢筋制安工程按直接费的6%计算；钻孔灌浆及锚固工程工程按直接费的10.5%计算；疏浚工程按直接费的6%计算；生态景观工程按直接费的8%计算；其他工程按直接费的6%计算；管道安装工程按人工费的70%计算；设备安装工程按人工费的55%计算。利润按7%计。

税金按9.0%计，实际施工税率变化时，应根据国家财政税务主管部门发布的文件适时调整。

临时工程摊销费按1.5%计。

其他费用摊销按2.5%计。

安全生产措施费按建安费的2.5%计取。

四、有关说明

据业主确认：本工程清理块石数量是清理地表的乱石，堆放高度按50cm计入预算，清除后运至附近500m内集中堆放，结算时按实签证。

据业主确认：本工程土工膜砂袋及砂袋旁的回填中粗砂就地开挖利用，场内运距按500m计入预算。

（三）投标文件

13 投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

（1）投标承诺函（格式）

（2）企业、人员证书：

1）企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件（加盖企业公章）

2）企业资质证书复印件（加盖企业公章）

3）项目负责人的技术职称证、近半年内3个月社保缴费证明或劳动合同复印件（加盖企业公章）

（3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

注：投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证等）复印件应加盖公章，否则按废标处理。

14投标文件的编制

14.1 投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

14.2 投标文件应当对招标文件有关项目投标报价、服务期、质量要求、投标有效期等实质性内容作出响应。

14.3投标人须按招标文件要求在投标文件相关位置加盖公章，投标文件未按要求加盖单位公章的，属无效文件，作废标处理。

15 投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

（四）投标

16投标文件的密封及标记

投标文件（正本一份、副本二份，当副本和正本不一致时，以正本为准。）应密封完整。外包封上应写明：①招标人名称，项目名称；②招标编号；③投标人的名称、地址与邮政编码，包封口处应加盖投标人公章，并由法定代表人盖章。

17  投标文件的提交截止时间

17.1投标文件提交截止时间为：北京时间2023年  11 月  2 日  10  时  00  分，投标文件的提交地点为：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司会议室。

17．3 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

（五）开标、评标

18 开标

18.1  开标会定于2023年  11 月  2  日  10  时 00  分在 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

18.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证原件和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证原件和法定代表人的授权委托书（须按招标文件格式编制并按要求签字、盖章）。

18.3  开标程序：

(1)招标代理机构介绍参加开标会的单位及人员；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人及其代表的身份。存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序：

1)投标人代表未按投标须知第18.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证原件的；

2) 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式编制或未按要求签字、盖章的；

3)投标人不属于本项目邀请的企业。

(4)主持人宣布唱标人、监标人。

(5)唱标并作相应记录，投标人代表对唱标内容进行核对并签字确认。

19 评标

19.1 招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

19.2存在下列情形之一的，应当作为废标处理：

19.2.1 投标人的企业营业执照或事业单位法人证书、企业资质证书、项目负责人不符合招标文件要求的；

19.2.2 投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；

19.2.3 对项目价款、服务期、履约保证金的承诺不满足招标文件要求的；

19.2.4投标人未按招标文件要求提供企业证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的；

19.2.5投标人未按招标文件要求提供企业（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）及个人的证书（建造师证、安全考核证等）、证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的。

19.2.6投标人不满足招标文件其他实质性要求的。

20  确定中标人

20.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

20.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

20.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。

20.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

20.2.3当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

20.2.4由资格审查合格的投标人公开随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

20.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号；

20.2.6将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。

20.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

20.4 经过审查，合格投标人不足三家的，招标人将重新组织招标。

20.5  招标人应当自评标结束之日起3日内，将有关中标结果的事项在发布公告媒介上公示，公示期不少于3日。公示内容至少应包括：招标人的名称、地址和联系方式、招标项目名称、中标人名称及其中标金额、被确定为废标及无效标的投标人及原因、资格审查小组名单。对招标流标的，在进行流标公示的同时（流标公示不少于3天）可以重新发布招标信息。（公示期内，经查询中标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的，取消其中标资格并不予退还其投标保证金，招标人将依法重新招标。）

20.6 在评标结束公示期满后3日内，招标人未接到相关行政监督部门受理投诉通知时，应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

21 附则

21.1在评标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

21.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人须在半个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

附表1：

项目管理人员配备标准

| 项目内容 |  | 配 备 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 项目经理应持有不低于 二 级 水利水电 (专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有水行政主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工（所属单位以注册执业证书或职称证书上的工作单位为准，证书上未体现工作单位的须提供相关人员近三个月社保缴费证明；专业以注册执业证书或职称证书上的评审委员会专业为准，若未能在上述任一证书上体现专业的，按资格不合格处理）。且目前必须无在建工程(即在本工程招投标和施工期间无在其他未经竣工（完工）验收的工程中担任建造师)。 |  |  |  |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |  |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 项目技术负责人 | 1 | 具备水利水电专业中级及以上职称 |  |
|  |  | 施工员 | 1 | 具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书，可使用中国水利工程协会的岗位证书。 | 经年检合格 |
|  |  | 质检员 | 1 | 具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书，可使用中国水利工程协会的岗位证书。 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证），可使用中国水利工程协会的岗位证书。 |  |
|  |  | 材料员 | 1 | 具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书，可使用中国水利工程协会的岗位证书。 |  |

备注：

1、上述施工管理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的施工管理岗位。

2、开标时资格审查小组不对以上材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。

3、投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息，项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件（复印件加盖公章）应制作在投标文件中，未放入投标文件中按废标处理。

4、投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

5、以上人员配备为最低要求，最终人员配备以相关文件标准及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，招标人不另行支付费用。

6、投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

（六）授予合同

22  签订合同

22.1  招标人与中标人应于中标通知书发出之日起7日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订项目咨询合同。

22.2  中标通知书发出后，中标人因非不可抗力事由放弃中标的、逾期不与建设单位签订合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格，没收其投标保证金并重新招标。本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿。

23 履约担保

23.1  中标人在签订咨询服务合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金须以 (现金转账或银行保函或担保保函或履约保证保险 )方式缴纳。

23.2  履约保证金以现金转账形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；采用非现金方式递交的，应根据（莆建管[2021]4号）文规定执行。以现金转账方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效未达到上述规定的，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。。

（七）重新招标和不再招标

24重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个或已递交投标保证金的投标人少于3个的；

（2）若需延长投标有效期，同意延长的投标人少于3个的；

（3）经资格审查后否决所有投标的；

（4）中标人不与招标人签订合同的；

（5）公示期内，经查询中标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的。

25不再招标

重新招标后，仍出现24条规定情形之一的，属于必须审批或核准的水利工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

（八）投诉处理

26 投诉处理

26.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间或流标公示期间提出。

投标人或其他利害关系人认为小额水利工程的招投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，但就上款规定事项的投诉，应当先向招标人提出异议，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，异议期间不计算在规定的时限内。

投诉书应当包括法律法规规定的必要内容。有以下情形之一的，相关行政监督部门不予受理。

26.1.1超过公示期投诉的；

26.1.2没有提供有效线索和相关证明材料的；

26.1.3没有参与此次投标活动或无法证明与投标活动有利害关系的其他人员或组织投诉的；

26.1.4投诉书采用邮寄，而不是从投标人企业所在地寄出的，或采取专人递送，而递送人不是投标人授权委托人的（需持投标人授权委托书及有效身份证件复印件）；

26.1.5法律法规规定其他不予受理的情形的。

26.2投诉件受理后，相关行政监督部门应当听取被投诉人的陈述和申辩，必要时可通知投诉人代表进行质证。投诉人代表在规定期限内未接受质证的，有关行政监督部门视为投诉人自动放弃投诉。

26.3投诉人存在故意捏造事实，伪造证明材料、法人公章、法定代表人签字和私章等行为投诉的，由行政监督部门记入不良行为1次。给他人造成损失的，应当赔偿损失。情节严重的，由相关行政监督部门依法依规予以处理。

26.4行政监督部门应当在自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。

施工合同书

发包人（全称）：

承包人（全称）：                                   

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

1、工程名称：                                   。

2、工程地点：                               。

3、工程承包范围建设内容：                       。

- 合同工期及工期延误

1、自    年    月    日至     年    月    日止，工期总日历天数为       天。

2、若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每逾期一天，应向发包人支付逾期竣工违约金 1000 元；逾期15天以上的，发包人有权解除合同并要求承包人按照合同总价10%支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10% 。

- 合同价款

1、签约合同价款：人民币（大写）                （￥       ）。

- 项目经理

承包人项目经理：                    ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：              ；

安全生产考核合格证书号：      ；

- 工程质量与保修期

- 乙方必须严格按设计图纸及有关建设工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包人现场监督人员监督，且工程质量达到国家有关工程施工质量验收合格标准。

- 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期。

3、工程质量保修期为： 1年 。

4、质量保证金为：竣工结算价的3%，质保金自保修期满由承包人提出申请并一次性返还。

- 履约保证金、工程款支付方式

1、履约保证金为：签约合同价的10％，履约保证金应采用 (现金转账或银行保函或担保保函或履约保证保险 )的方式提交。履约保证金以现金转账形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；采用非现金方式递交的，应根据（莆建管[2021]4号）文规定执行。以现金转账方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效未达到上述规定的，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

2、关于进度付款的约定：

工程进度款待工程竣工验收合格且相关验收手续及资料存档完整后按合同总价的80%支付；预留20%作为工程尾款，待工程审核结算后7天内，再支付至工程结算总价的 97%，余下 3%作为质保金。

现场签证增加的工程量进度款待竣工验收合格并审核结算后7天内，支付至工程结算总价的 97%，余下的 3% 作为质保金。

- 关于质保金的约定：

属于《建设工程质量管理条例》规定保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修；承包人不派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从质保金中扣除费用。

- 安全文明施工

承包人必须按莆田市有关规定制定切实可行的安全、文明施工措施，确保达标。因承包人未在施工现场采取有效的安全防护措施，造成的一切损失承包人承担。

承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续，承担有关费用。

- 签订时间及地点

1、本合同于      年      月       日签订。

2、本合同在                         签订。

九、本合同一式      份，甲、乙双方各执     份，本合同未尽事宜由双方协商解决，本合同自双方签字并盖章后立即生效。

十、补充条款

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

开户银行：            开户银行：

账  号：              账  号：

第四章  投标文件格式

莆田市小额水利工程

（随机抽取法）

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

招  标  人:

投  标  人： 　　(投标人单位名称、加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：            (盖章或签字)

编制时间：

（一）投标承诺函

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（三）投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证等）的证书证件，近半年内3个月社保缴费证明或劳动合同复印件等复印件（加盖投标单位公章）制作在投标文件中，否者按废标处理。

注：以上复印件均应加盖投标人公章，未加盖公章的作废标处理

### 一、投标承诺函

致：   {招标人名称}

- 根据你方招标项目编号为         {招标编号}   的        {招标工程项目名称}  项目招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿以

- 的投标报价并按招标文件条件要求承包上述工程的工作，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。并保证我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

3、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的周期      日历天内完成工作，并对质量承担责任。

4、一旦我方中标，我方将派            为本项目的负责人，我方保证上述人员为我方正式在职人员，并承诺在合同执行期间人员到位。

5、我方承诺我单位、法定代表人及项目负责人在检察部门没有行贿犯罪记录。

6、一旦我方中标，我方将按照招标文件的规定向招标人缴交履约保证金。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方承诺不存在招标文件要求“投标人不得存在情形”规定的任一情形。

9、                     （其它补充说明）。

投 标 人：   (投标人单位名称、加盖公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：           (盖章或签字)

邮政编码：        电话：         传真：

日期：       年     月      日

### 二、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

### (格式)

法定代表人资格证明书

单位名称：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

姓    名：         性别：   身份证号码：

系          （投标人单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖公章）

法定代表人：                      (签字或盖章)

日  期：               年             月              日

注：上述格式用于投标人法定代表人参加开标时使用。

法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改　        (招标人名称)的                        (项目名称)投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：       (签字)        性别：         年龄：

身份证号码：

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                  (签字或盖章)

日      期：          年     月    日

注：上述格式用于投标人代表参加开标时使用。

（三）投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证等）的证书证件，近半年内3个月社保缴费证明或劳动合同复印件等复印件（加盖投标单位公章）制作在投标文件中，否者按废标处理。

### 附件1-1：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于           （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方    （项目名称及标段）  标段的施工投标，                 （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过    （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

4、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

### 附件1-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：    年  月  日

### 附件1-3：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受                 投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               施工的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：    年  月  日

附件1-4

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：           （盖章）

年  月  日

附件1-5

申请退还投标保证金（格式）

：

我公司参与                             （招标项目名称）的投标活动，我方于    年  月  日从本公司的帐户（开户银行：                    账户名称：            账号：                    ）现金转账致你方账户（附转账凭证），该项目已于    年  月  日开标结束，现申请退还本公司投标保证金       元（大写：       元）。

特此申请。

申请人：           （盖章）

年  月  日